附件

石家庄市冶河灌区引岗服务中心

引岗渠平山、元氏地籍测绘项目任务书

编制单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

编制日期：2026年5月

- 一、项目概况

- 1.项目名称：引岗渠平山、元氏段地籍测绘项目。

- 2.项目地点：石家庄市平山县、元氏县境内。

- 3.项目规模：渠道全长约41公里，途经6个乡镇45个村庄，涉及面积约1900亩。

- 4.项目背景：引岗渠占地权属界线于1994年前后调查确认，原始资料为手绘宗地图，无坐标信息，仅存权属文字说明，无法准确反映渠界实际范围。为规范渠道用地管理、满足不动产登记发证要求，依据国家及河北省相关法规，开展本次权籍调查与测绘工作。

- 5.项目目标：全面完成引岗渠平山段、元氏段权属调查、界址测量、面积量算，形成规范、准确、可用的权籍调查成果，实现权属合法、界址清楚、面积准确。

- 二、工作要求

- 1.作业单位必须严格按照本任务书及相关技术规范开展工作，确保成果真实、准确、完整。

- 2.工作中妥善处理权属纠纷，重大问题及时上报。

- 3.按期完成全部工作。

- 三、工作依据

## （一）法律法规

- 1.《中华人民共和国土地管理法》；

- 2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

- 3.《中华人民共和国民法典》；

- 4.《不动产登记暂行条例实施细则》；

- 5.《土地权属争议处理办法》；

- 6.《河北省土地登记办法》等相关法规文件。

## （二）技术规范

- 1.《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）；

- 2.《不动产权籍调查技术方案（试行）》；

- 3.《全球定位系统（GPS）测量规范》；

- 4.《城市测量规范》；

- 5.《河北省地籍调查技术细则》及国家、地方相关标准。

- 四、技术要求

- 1.坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯正形投影，中央子午线114°00′。

- 2.高程系统：1985国家高程基准。

- 3.成图比例尺：1:1000。

- 4.计量单位

- （1）长度：米（m），保留2位小数；

- （2）坐标：米（m），保留3位小数；

- （3）面积：平方米（㎡），保留2位小数。

- 五、主要工作内容

## （一）资料收集与整理

- 1.收集土地审批、征地批复、地籍调查、土地规划、测绘成果等图件资料。

- 2.收集项目区控制网点、卫星定位服务系统等控制资料。

- 3.收集权属界线协议书、法院文书、历史登记等权属资料。

## （二）权属调查

- 1.以正射影像图为基础制作调查工作底图。

- 2.遵循尊重历史与现实、有利于生产生活、权属合法界址清楚原则。

- 3.实地核实权属性质、来源、位置、四至、用途等信息。

## （三）测绘与测量

- 1.绘制地籍图、宗地图、权属界线图。

- 2.量算面积，编制界址点成果表。

- 六、成果提交

- 1.1:1000正射影像图（电子）；

- 2.地籍图（电子）；

- 3.宗地图（纸质）；

- 4.权属界线图（纸质+电子）；

- 5.界址点成果表（纸质+电子）；

- 6.权籍调查全套资料及成果报告。